校园机动车综合管理平台 — 项目计划书

# 一、数据库应用系统设计实现步骤

| 步骤 | 基本任务 | 涉及知识 / 方法 / 工具 |
| --- | --- | --- |
| 1. 需求分析 | 梳理业务流程，画 DFD，编写数据字典 | 需求调研、DFD 图、数据字典 |
| 2. 概念设计 | 识别实体/属性/联系，画 E-R 图 | E-R 模型、draw.io |
| 3. 逻辑设计 | E-R → 关系模式，确定主外键，规范化到 3NF | 关系模型、范式理论 |
| 4. 物理设计 | SQL Server 建库建表，加约束和索引 | SSMS、T-SQL DDL、索引策略 |
| 5. 实施与开发 | 导入数据、编写视图/存储过程/触发器、开发 CLI | T-SQL DML、Python + pyodbc |
| 6. 测试与验收 | 功能测试、数据完整性测试、答辩准备 | 测试用例、PPT / 文档 |

# 二、已有基础与问题清单

## 2.1 已掌握内容

| 知识点 | 状态 |
| --- | --- |
| SQL 基础（SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE） | 已掌握 |
| 表的创建与约束（PK / FK / CHECK / UNIQUE） | 已掌握 |
| E-R 图基本概念 | 已掌握 |
| 范式理论（1NF / 2NF / 3NF） | 已掌握 |
| 视图（View） | 未学，需自学 |
| 存储过程（Stored Procedure） | 未学，需自学 |
| 触发器（Trigger） | 未学，需自学 |
| Python 连接 SQL Server（pyodbc） | 未学，需自学 |

## 2.2 问题清单

| 编号 | 问题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储过程、视图、触发器未学过 | 需自学 |
| 2 | pyodbc 从未用过 | 需学习 |
| 3 | DFD 数据流图没画过 | 已解决 |
| 4 | E-R 图规范画法不熟练 | 已解决 |
| 5 | 测试数据如何构造有代表性 | 已解决 |

## 2.3 主要难点

| 难点 | 说明 |
| --- | --- |
| 难点 1（最大） | 存储过程/触发器从零自学并在项目中实际应用 |
| 难点 2 | 3NF 规范化 — 消除冗余且不丢失业务语义 |
| 难点 3 | 多表关联查询的性能与正确性 |
| 难点 4 | Python CLI 与 SQL Server 的稳定连接和异常处理 |

# 三、拓展部分需求（初步）

| 拓展方向 | 具体内容 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| 视图 | 常用多表查询封装（车主违规历史、本月违规统计） | ★☆☆ |
| 存储过程 | 违规处理流程（自动记录、累计积分、触发处罚） | ★★☆ |
| 触发器 | 违规插入时自动更新积分；通行证到期自动失效 | ★★☆ |
| 统计报表 | 按月/学院/违规类型统计数量 | ★☆☆ |
| 权限管理 | 管理员/车主不同操作权限 | ★★☆ |

建议选取：视图 + 存储过程 + 触发器（最能体现课程知识点，答辩加分明显）

# 四、时间进度表

| 周次 | 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 第1-2天 | 需求分析：梳理业务流程，画 DFD，写数据字典 | 需求文档 |
|  | 第3-4天 | 概念设计：画 E-R 图 | E-R 图 |
|  | 第5-6天 | 逻辑设计：E-R → 表结构，规范化检查 | 表结构文档 |
|  | 第7天 | 环境搭建：安装 SQL Server + Python + pyodbc | 开发环境就绪 |
| 第2周 | 第8-9天 | 物理设计：建库建表，加约束和索引 | DDL 脚本 |
|  | 第10天 | 插入测试数据 + 自学视图 | 测试数据 + 视图 |
|  | 第11-12天 | 自学存储过程 + 编写存储过程 | 存储过程脚本 |
|  | 第13天 | Python CLI 界面开发 | CLI 程序 |
|  | 第14天 | 集成测试：CLI 调用数据库验证功能 | 测试通过 |
| 第3周 | 第15天 | 自学触发器 + 编写触发器 | 触发器脚本 |
|  | 第16天 | 补充拓展功能 | 拓展功能完成 |
|  | 第17-18天 | 编写课程设计报告 | 报告初稿 |
|  | 第19-20天 | 答辩准备：PPT + 演示排练 | 答辩材料 |
|  | 第21天 | 预留缓冲 / 修改完善 | 最终版本 |

# 五、组员分工

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| A — 数据库设计与开发 | 许敬淞 | 需求分析、E-R 图、表结构设计、DDL 建表、视图、存储过程、触发器、测试数据 |
| B — 应用开发与文档 | 郑奎昊 | Python CLI 开发、数据库连接层、联调、课程设计报告、答辩 PPT |

## 协作点

需求分析阶段一起讨论业务流程

E-R 图一起审核确认

联调测试阶段一起验证

答辩演示一起准备

# 六、核心技术栈

| 组件 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 数据库 | SQL Server（课程指定） |
| 管理工具 | SQL Server Management Studio (SSMS) |
| 编程语言 | Python 3.x |
| 数据库连接 | pyodbc |
| 用户界面 | 命令行 CLI（input/print 菜单交互） |
| 文档工具 | Word + PowerPoint |
| 画图工具 | draw.io |