校园机动车综合管理平台

第二周任务完成报告

一、基本信息

| 项目名称 | 校园机动车综合管理平台 | 课程名称 | 数据库课程设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小组成员 | 郑奎昊（42411016） 许敬淞（42411092） | 指导教师 | 李玉蓉 |
| 任务周次 | 第二周 | 任务周期 | 2026-05-26 至 2026-06-01 |
| 任务主题 | 问题需求调查和数据库建模 | 完成状态 | 已完成 |
| 提交日期 | 2026-06-05 | 文档版本 | V1.0 |

二、任务完成清单

| 序号 | 任务名称 | 任务描述 | 产出物 | 完成状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析 | 梳理业务流程，明确系统功能需求，绘制数据流图(DFD)，编写数据字典 | 需求分析.md | 已完成 | 2026-05-26 |
| 2 | 概念结构设计 | 识别实体、属性和联系，绘制E-R图（6个实体，7个联系） | E-R图.md | 已完成 | 2026-05-26 |
| 3 | 逻辑结构设计 | 将E-R图转换为关系模式，设计6张表的结构，进行规范化分析（达到3NF） | 表结构设计.md | 已完成 | 2026-05-26 |
| 4 | 物理结构设计 | 编写SQL Server建库建表DDL脚本，定义约束和索引 | 01_create_tables.sql | 已完成 | 2026-05-26 |

三、需求分析概要

3.1 用户角色

| 角色 | 说明 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 保卫处工作人员，系统主要操作者 | 审批注册、录入违规、处理处罚、查询统计 |
| 车主 | 校园内机动车拥有者（教职工/学生/临时访客） | 提交注册申请、查询违规记录、处理处罚 |

3.2 功能需求

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 车辆权限注册管理 | 车主提交注册申请，管理员审核并发放通行证，支持续期和注销 |
| F2 | 违规记录管理 | 管理员录入违规信息，系统自动关联车辆和车主，按类型扣减分数 |
| F3 | 处罚处理 | 车主查询违规记录，管理员执行处罚，累计积分达阈值自动触发处罚 |
| F4 | 数据查询与统计 | 按车牌/姓名/时间段/违规类型/学院统计违规情况 |

四、概念设计概要（E-R模型）

4.1 实体清单

| 序号 | 实体名称 | 主键 | 属性数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车主 Owner | owner_id | 7 |
| 2 | 车辆 Vehicle | plate_number | 4 |
| 3 | 通行证 Permit | permit_id | 7 |
| 4 | 违规记录 Violation | violation_id | 8 |
| 5 | 处罚记录 Penalty | penalty_id | 7 |
| 6 | 管理员 Admin | admin_id | 3 |

4.2 联系清单

| 序号 | 联系名称 | 实体A | 实体B | 对应关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拥有 | 车主 | 车辆 | 1:N |
| 2 | 持有 | 车辆 | 通行证 | 1:1 |
| 3 | 产生 | 车辆 | 违规记录 | 1:N |
| 4 | 对应 | 违规记录 | 处罚记录 | 1:1 |
| 5 | 审批 | 管理员 | 通行证 | 1:N |
| 6 | 录入 | 管理员 | 违规记录 | 1:N |
| 7 | 处理 | 管理员 | 处罚记录 | 1:N |

五、逻辑设计概要（表结构）

5.1 关系模式总览

| 表名 | 中文名 | 主键 | 外键数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner | 车主信息表 | owner_id | 0 |
| Vehicle | 车辆信息表 | plate_number | 1 |
| Permit | 通行证表 | permit_id | 2 |
| Violation | 违规记录表 | violation_id | 2 |
| Penalty | 处罚记录表 | penalty_id | 2 |
| Admin | 管理员表 | admin_id | 0 |

5.2 外键关系

| 外键所在表 | 外键列 | 引用表 | 引用列 | 删除行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vehicle | owner_id | Owner | owner_id | CASCADE |
| Permit | plate_number | Vehicle | plate_number | CASCADE |
| Permit | admin_id | Admin | admin_id | NO ACTION |
| Violation | plate_number | Vehicle | plate_number | CASCADE |
| Violation | admin_id | Admin | admin_id | NO ACTION |
| Penalty | violation_id | Violation | violation_id | CASCADE |
| Penalty | admin_id | Admin | admin_id | NO ACTION |

5.3 规范化分析

| 范式 | 检查内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1NF | 所有字段原子性，不可再分 | 满足 |
| 2NF | 所有表均为单列主键，不存在部分依赖 | 满足 |
| 3NF | 逐表检查非主属性对主键的传递依赖，均不存在 | 满足 |

六、核心业务规则

| 规则编号 | 规则名称 | 规则描述 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 注册规则 | 一个车主可以注册多辆车，一辆车只能对应一个车主 |
| R2 | 通行证规则 | 每辆车同时只能持有一张有效通行证 |
| R3 | 违规积分规则 | 每次违规根据类型扣减1-6分，累计扣分达到12分暂停通行证 |
| R4 | 处罚规则 | 违停罚款50元、超速罚款100元、无证入校罚款200元、占用消防通道罚款500元 |
| R5 | 申诉规则 | 车主可在处罚生效后7日内提出申诉，由管理员审核 |
| R6 | 通行证续期 | 到期前可申请续期，过期后自动变为"过期"状态 |

七、产出物清单

| 序号 | 文件名 | 文件类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析.md | Markdown | 需求说明、DFD数据流图、数据字典、业务规则 |
| 2 | E-R图.md | Markdown | 6个实体属性定义、7个联系、E-R图（文字版） |
| 3 | 表结构设计.md | Markdown | 6张表结构定义、外键关系、规范化分析 |
| 4 | 01_create_tables.sql | SQL | 建库建表DDL脚本（含约束、索引） |
| 5 | 02_insert_data.sql | SQL | 测试数据插入脚本（每表10-20条） |
| 6 | run_sql.py | Python | SQL脚本执行器 |

八、下周计划（第三周）

| 任务 | 具体内容 | 预计产出 |
| --- | --- | --- |
| 视图开发 | 创建常用查询视图（车主违规历史、本月违规统计等） | 03_views.sql |
| 存储过程开发 | 实现违规处理流程、注册审批流程等存储过程 | 04_procedures.sql |
| 触发器开发 | 违规积分自动更新、通行证状态自动变更 | 05_triggers.sql |
| CLI界面开发 | Python命令行交互界面，实现CRUD操作 | main.py |
| 集成测试 | CLI调用数据库，验证各功能模块 | 测试报告 |

| 小组成员签名 | 郑奎昊 | 日期 | 2026/6/5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 许敬淞 |  | 2026/6/5 |